AKILLI TARIM YÖNETİM SİSTEMİ

Proje Kapsam Belgesi

Hazırlayan: İrfan Duman

Tarih: 28 Mart 2026

Versiyon: 1.0

# 1. Giriş

Bu belge, Akıllı Tarım Yönetim Sistemi projesinin kapsamını, hedeflerini, kısıtlamalarını ve beklenen çıktılarını tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır. Proje; toprak verimliliği, iklim koşulları ve çevresel parametreleri analiz ederek çiftçilere veri odaklı karar desteği sağlayan, yapay zeka destekli bir platform geliştirmeyi hedeflemektedir.

Belge, ekip üyelerinin daha önce tamamladığı çalışmaları (teknoloji seçim raporu, kullanıcı hikayeleri, JIRA kılavuzu, haftalık ilerleme dosyası) temel alarak hazırlanmış olup projenin ilerleyen aşamalarında referans doküman olarak kullanılacaktır.

# 2. Projenin Tanımı

Akıllı Tarım Yönetim Sistemi, sensör verilerini kullanarak sulama, gübreleme ve ilaçlama gibi tarımsal faaliyetleri optimize eden bir platformdur. Sistem; toprak nemi, hava sıcaklığı, ortam ışığı, NPK değerleri, pH ve yağış miktarı gibi parametreleri toplayarak analiz eder ve çiftçilere ürün önerileri ile verim tahminleri sunar.

Proje bir üniversite çalışması olarak yürütülmekte olup 5 kişilik bir ekip tarafından geliştirilmektedir.

# 3. Projenin Çözdüğü Problemler

| Problem | Açıklama |
| --- | --- |
| Verimsiz su kullanımı | Çiftçiler genellikle sulama zamanlamasını deneyime dayalı belirler. Nem sensörleri ve otomatik sulama ile su israfı önlenir. |
| Geç müdahale | Sensör arızaları veya kritik eşik değişimleri fark edilmediğinde mahsul zarar görür. Anlık bildirim sistemi bu riski azaltır. |
| Veri eksikliği | Tarımsal kararlar çoğunlukla sezgiseldir. Geçmiş verilerin analiz edilmesi, planlama ve bütçeleme süreçlerini iyileştirir. |
| Ürün seçim belirsizliği | Toprak ve iklim koşullarına uygun ürün önerileri, verim kaybını ve ekonomik kayıpları minimize eder. |

# 4. Beklenen Faydalar

- Otomatik sulama ile su tüketiminde tasarruf.

- Anlık uyarılar sayesinde arıza ve kritik durumlara hızlı müdahale.

- Geçmiş verilere dayalı haftalık/aylık raporlama ile planlama kalitesinin artması.

- ML tabanlı ürün öneri sistemiyle verim artışı ve ekonomik kazanç.

- Teknik bilgisi olmayan çiftçilerin bile kullanabileceği sade bir arayüz.

- Tek kod tabanıyla (Flutter) hem web hem mobil erişim imkanı.

# 5. Proje Kapsamı

## 5.1. Kapsam Dahilinde

| # | Modül | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 1 | Veri Toplama ve Analiz | Sensör verilerinin (nem, sıcaklık, ışık, NPK, pH) gerçek zamanlı toplanması, temizlenmesi ve normalize edilmesi. |
| 2 | Otomatik Sulama Kontrolü | Nem oranı belirlenen eşik değerin altına düştüğünde su pompasına otomatik komut gönderilmesi. |
| 3 | Tahminleme ve Optimizasyon | Toprak ve iklim verilerine dayalı ürün öneri modeli (sınıflandırma) ve verim tahmini (regresyon) algoritmalarının geliştirilmesi. |
| 4 | Web Tabanlı Kullanıcı Arayüzü | Çiftçilerin veri girişi yapabileceği, anlık sensör verilerini ve pompa durumunu görebileceği, raporlara erişebileceği interaktif bir platform. |
| 5 | Mobil Uygulama Entegrasyonu | API tabanlı mobil erişim ile saha çalışanlarının hareket halindeyken verilere ulaşması. |
| 6 | Bildirim Sistemi | Donanım arızası, su seviyesi düşüklüğü veya kritik eşik aşımlarında SMS veya uygulama içi bildirim. |
| 7 | Raporlama ve Görselleştirme | Geçmiş verilerin grafik ve tablolarla sunulması, haftalık/aylık su tüketimi ve verim raporları. |

## 5.2. Kapsam Dışında

- Gerçek donanım (sensör, pompa) tedariki ve saha kurulumu — proje yazılım odaklıdır.

- Ticari ölçekte dağıtım ve çoklu çiftlik yönetimi.

- Uydu görüntüsü veya drone tabanlı uzaktan algılama entegrasyonu.

- ERP veya muhasebe sistemleriyle entegrasyon.

# 6. Önerilen Teknoloji Yığını

Teknoloji seçim raporunda (Betül Bilhan) yapılan analiz sonucunda önerilen yığın:

| Katman | Teknoloji |
| --- | --- |
| Backend | Python 3.11+ ve FastAPI |
| Frontend | React.js (Vite) + Tailwind CSS |
| Makine Öğrenmesi | Scikit-learn, Pandas, NumPy |
| Veritabanı | PostgreSQL (PostGIS desteğiyle) |
| Mobil | Flutter (iOS/Android tek kod tabanı) |
| Görselleştirme | Plotly.js veya Chart.js |
| API Dokümantasyonu | OpenAPI (Swagger) |

# 7. Tespit Edilen Çelişkiler

Mevcut proje dosyaları incelendiğinde aşağıdaki tutarsızlıklar dikkat çekmektedir. Bunların ekip içinde netleştirilmesi, ilerleyen sprintlerde teknik borç oluşmasını önleyecektir.

| Konu | README.md | Teknoloji Raporu |
| --- | --- | --- |
| Web Framework | Django | FastAPI (önerilen) |
| ML Kütüphanesi | TensorFlow | Scikit-learn (önerilen, TensorFlow ileri aşama için) |
| İletişim Protokolü | MQTT (listeleniyor) | Bahsedilmiyor |
| Frontend | Belirtilmemiş | React.js + Tailwind CSS |
| Mobil | "Mobil uygulama entegrasyonu" (genel) | Flutter (spesifik) |

Öneri: README.md dosyası, teknoloji raporundaki nihai kararları yansıtacak şekilde güncellenmelidir. MQTT protokolünün projede kullanılıp kullanılmayacağı da netleştirilmelidir.

# 8. Kısıtlamalar ve Varsayımlar

## 8.1. Kısıtlamalar

- Proje bir üniversite çalışmasıdır; zaman, bütçe ve insan kaynağı sınırlıdır (5 kişilik ekip).

- Gerçek sensör donanımı mevcut olmayabilir; bu durumda simüle edilmiş veya açık kaynak veri setleri kullanılacaktır.

- Sensör verilerinin kullanıcı ekranına yansıma süresi en fazla 5 saniye olmalıdır (performans gereksinimi).

- Kullanıcı girişleri şifrelenmeli ve yetkisiz erişim engellenmelidir.

## 8.2. Varsayımlar

- Ekip üyeleri belirlenen teknolojileri (Python, FastAPI, React, Flutter) öğrenme kapasitesine sahiptir.

- Açık kaynaklı tarım veri setleri (NPK, iklim verileri) yeterli kalite ve miktarda erişilebilir olacaktır.

- Proje yönetimi Jira üzerinden Scrum metodolojisiyle yürütülecektir.

- MQTT veya benzeri bir IoT protokolünün kullanılıp kullanılmayacağı ekip kararıyla belirlenecektir.

# 9. Ekip Yapısı ve Görev Dağılımı (1. Hafta)

| Üye | Rol | 1. Hafta Görevi |
| --- | --- | --- |
| Hayrunnisa Ekinci | Scrum Master | GitHub repo, proje akışı dosyası, Jira kurulumu ve kullanım kılavuzu. |
| Betül Bilhan | Araştırma | Teknoloji seçim raporu hazırlama ve önerilerin sunulması. |
| İrfan Duman | Analiz | Proje kapsam belgesi hazırlama (bu belge). |
| Ahmed Osman | — | Görev bekleniyor. |
| İsmet Mert Uysal | — | Görev bekleniyor. |

# 10. Teslim Edilecekler

| # | Teslim Edilecek | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 1 | Veri toplama ve analiz modülü | Sensör verilerinin toplanması, temizlenmesi ve veritabanına kaydedilmesi. |
| 2 | Tahminleme ve optimizasyon algoritmaları | ML tabanlı ürün önerisi ve verim tahmini modelleri. |
| 3 | Web tabanlı kullanıcı arayüzü | Dashboard, veri girişi, raporlama ve pompa kontrol ekranları. |
| 4 | Mobil uygulama entegrasyonu | Flutter ile geliştirilen, API üzerinden çalışan mobil uygulama. |
| 5 | Raporlama ve analiz araçları | Haftalık/aylık su tüketimi, verim grafikleri ve karşılaştırmalı analizler. |

# 11. Fonksiyonel Gereksinim Önceliklendirmesi

Kullanıcı hikayeleri belgesinden (ATS-4) derlenen gereksinimler, aşağıdaki öncelik sıralamasıyla geliştirilecektir:

| Öncelik | Gereksinim | Detay |
| --- | --- | --- |
| YÜKSEK | Sensör veri toplama | Nem, sıcaklık ve ışık verilerinin gerçek zamanlı toplanması. |
| YÜKSEK | Otomatik sulama | Nem oranı %30 altına düştüğünde pompa komutunun gönderilmesi. |
| ORTA | Kullanıcı arayüzü | Anlık sensör verileri ve pompa durumunun gösterildiği web/mobil arayüz. |
| ORTA | Anlık uyarılar | Donanım hatası veya su seviyesi düşüklüğünde bildirim. |
| DÜŞÜK | Manuel kontrol | Otomatik sistemi devre dışı bırakıp pompaları manuel kontrol etme. |
| DÜŞÜK | Veri kaydı ve raporlama | Sensör verilerinin saklanması ve haftalık/aylık bazda raporlanması. |

# 12. Sonuç

Akıllı Tarım Yönetim Sistemi, tarımsal süreçlerin dijitalleştirilmesi ve veri odaklı karar alma mekanizmalarının geliştirilmesi üzerine kurulu bir üniversite projesidir. Bu kapsam belgesi; projenin hedeflerini, sınırlarını ve beklenen çıktılarını tanımlayarak ekip üyeleri arasında ortak bir anlayış oluşturmayı amaçlar.

Bir sonraki adım olarak; README dosyasındaki teknoloji çelişkilerinin giderilmesi, 2. hafta görev dağılımının yapılması ve ilk sprint planlamasının Jira üzerinde başlatılması önerilmektedir.